| Башҡортостан Республикаhы Борай районы муниципаль районынын Тепляк ауыл советы ауыл биләмәhе Советы 452963, Тепляк ауылы, Мелиораторзар урамы, 1 Тел.8 347 56 2-66-56, |  | Республика Башкортостан Совет сельского поселения Тепляковский сельсовет муниципального района Бураевский район 452963, с. Тепляки ,ул. Мелиораторов ,1 Тел. 8 347 56 2-66-56, |
| --- | --- | --- |

Внеочередное заседание                                                                             28-ого созыва

РЕШЕНИЕ

О подготовке предложений по внесению изменений и подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Тепляковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан

В  соответствии со статьями 2, 8, 9, 24, 25 Градостроительного кодекса Российской  Федерации, статьями 7, 43  Федерального  закона от  06.10.2003  №  131-ФЗ  «Об  общих  принципах организации  местного  самоуправления  в  Российской  Федерации», Уставом сельского поселения Тепляковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан, утвержденного Решением Совета сельского поселения Тепляковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан 26,12,2005г. №Б/Н (в редакции от 05.12.2013г. №122,  необходимо внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Тепляковский  сельсовет,  администрация  сельского  поселения  Бураевский сельсовет

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

### Подготовить предложения по внесению изменений в Генеральный план сельского поселения Тепляковский  сельсовет муниципального  района Бураевский район Республики  Башкортостан, утвержденного решением Совета сельского поселения от 12.12.2016г. №60,  на основании заявлений физических и юридических лиц, предложений органов государственной власти и органов местного самоуправления, поступивших в орган местного самоуправления в срок, не превышающий двух месяцев со дня опубликования настоящего постановления.

### Утвердить:

2.1.  Состав  комиссии  по  подготовке  проекта  внесения  изменений  в Генеральный план сельского поселения Тепляковский  сельсовет муниципального  района Бураевский район Республики  Башкортостан (приложение №  1).

2.2.  Порядок и сроки  проведения работ по подготовке  проекта  внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Тепляковский  сельсовет муниципального  района Бураевский район Республики  Башкортостан (приложение № 2).

2.3.  Порядок  направления  в  Комиссию  предложений  заинтересованных лиц по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Тепляковский сельсовет муниципального  района Бураевский район Республики  Башкортостан (приложение № 3).

3. Опубликовать настоящее Решение на официальном сайте  сельского поселения Тепляковский сельсовет в сети «Интернет»

4.  Контроль  за  выполнением настоящего постановления  оставляю  за собой.

Глава сельского поселения                                    М.Г.Раянов

с.Тепляки

№91

15ноября 2021года

Приложение №1

к Решению Совета

сельского поселения Тепляковский сельсовет

№ 91 от 15ноября.2021года

СОСТАВ

комиссии по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Тепляковский сельсовет муниципального  района Бураевский район Республики  Башкортостан

| Председатель Комиссии: |  |
| --- | --- |
| Раянов Мадис Гадельянович | Глава сельского поселения Тепляковский сельсовет |
| Заместитель председателя Комиссии: |  |
| Валиев Линар Дамирович | Заместитель главы Администрации по строительству и ЖКХ |
| Члены Комиссии: |  |
| Гильманова Юлия Нафиковна | И.о. председателя комитета-начальника отдела по управлению собственностью министерства земельных и имущественных отношений по Бураевскому району |
| Сафин Салават Альбертович | Начальник отдела по строительству и ЖКХ – главный архитектор Администрации муниципального района Бураевский район; |
| Бакирова Рита Федоровна | Специалист 1 категории администрации сельского поселения Тепляковский сельсовет |

Приложение №2

к Решению Совета

сельского поселения Тепляковский сельсовет

№ 91 от 15ноября.2021года

ПОРЯДОК

проведения работ по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Тепляковский сельсовет муниципального  района Бураевский район Республики  Башкортостан

| № п./п. | Наименование мероприятия | Сроки исполнения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Принятие решения о подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Тепляковский сельсовет | Ноябрь 2021 | Глава администрации сельского поселения Тепляковский сельсовет |
|  | Разработка проекта внесения изменений в Генеральный план Тепляковский сельского поселения | Ноябрь 2021 | Проектная организация |
|  | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Тепляковский сельсовет | Декабрь 2021 | Глава администрации сельского поселения Тепляковский сельсовет |
|  | Опубликование материалов по проекту о внесении изменений в Генеральный план сельского поселения Тепляковский сельсовет о проведение публичных слушаний | Январь 2022 | Секретарь - делопроизводитель |
|  | Организация и проведения публичных слушаний по проекту внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Тепляковский сельсовет | Февраль 2022 | Комиссия |
|  | Согласование – получение заключений на проект внесения изменений в Генеральный план и сельского поселения Тепляковский сельсовет | Февраль 2022 | Комиссия |
|  | Внесение изменений в проект Генерального плана сельского поселения Тепляковский сельсовет | В течение периода проведения публичных слушаний и согласования | Проектная организация |
|  | Подготовка заключений публичных слушаний и представление их главе администрации поселения вместе с протоколом | В течении 3-х рабочих дней | Комиссия |
|  | Принятие решения главой сельского поселения Тепляковский сельсовет о направлении проекта о внесении изменений в Генеральный план в Совет депутатов сельского поселения Тепляковский сельсовет на рассмотрение и утверждение | В течение 10 дней после представления проекта | Глава администрации сельского поселения Тепляковский сельсовет |
|  | Утверждение проекта Генерального плана Тепляковского сельского поселения | В течение 10 дней после представления проекта | Представительный орган власти поселения |
|  | Опубликование утвержденного Генерального плана Тепляковского сельского поселения на сайт сельского поселения Тепляковский сельсовет в ФГИС ТП | Не позднее 10 дней со дня принятия решения об утверждении Генерального плана и Правила землепользования и застройки территории Тепляковского сельского поселения | Секретарь - делопроизводитель |

Приложение №3

к Решению Совета

сельского поселения Тепляковский сельсовет

№ 91 от 15ноября.2021года

ПОРЯДОК

направления в комиссию предложений заинтересованных лиц по

подготовке проекта о внесении изменений в Генеральный план сельского

поселения Бураевский сельсовет

- С  момента  опубликования  решения Совета  сельского поселения  Тепляковский сельсовет  «О  подготовке предложений по внесению изменений о  подготовке проекта о внесении изменений в  Генеральный  план сельского поселения Тепляковский сельсовет муниципального района Бураевский район Республики Башкортостан» заинтересованные лица вправе направлять в комиссию по подготовке проекта внесения изменений в Генеральный план сельского поселения Тепляковский сельсовет (далее – Комиссия) предложения по подготовке внесения изменений в Генеральный план Тепляковского сельского поселения.

- Предложения могут быть направлены:

  - По почте для передачи предложений непосредственно в Комиссию (с пометкой «В комиссию по подготовке проекта о внесений изменений в Генеральный план сельского поселения Тепляковский сельсовет») по адресу: 452963, Россия, Республика Башкортостан, село Тепляки, ул. Мелиораторов, д. 1 администрация Тепляковского сельского поселения.

  - В форме электронного документа. Адрес электронной почты администрации сельского поселения Тепляковский сельсовет – adm_tepliki@mail.ru

При  этом  гражданин  в  обязательном  порядке  указывает  свою  фамилию, имя, отчество,  адрес электронной почты, если ответ должен быть направлен в форме  электронного  документа,  и  почтовый  адрес,  если  ответ  должен  быть направлен в письменной форме.

- Предложения  должны  быть  логично  изложены  в  письменном  виде (напечатаны  либо  написаны  разборчивым  почерком)  за  подписью  лица,  их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации  и  даты  подготовки  предложений.  Неразборчиво  написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке  проекта  о  внесении  изменений  в  Генеральный  план и  Правила землепользования и застройки территории сельского поселения, комиссией не рассматриваются.

- Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные материалы возврату не подлежат.

- Предложения, поступившие в Комиссию после завершения работ по подготовке проекта внесения изменений Генеральный план и  Правила землепользования и застройки территории, не рассматриваются.

- Комиссия  не  дает  индивидуальные ответы  на  поступившие  предложения.